|  | Ústecký kraj |
| --- | --- |
|  | hejtman |
|  | Ing. Jiří Šulc |
|  | Velká Hradební 3118/48 |
| 400 02 Ústí nad Labem |  |
| tel.: +420 475 657 724 |  |
| fax: +420 475 567 719 |  |
| url: www.kr-ustecky.cz |  |
| datum: | 29. 5. 2007 |  |
| evid. číslo: | VZ-INV-69/INV/2007/SP-161.05 |
| vyřizuje/tel.: | Lucie Slavíčková, tel.: 475 657 318 Ing. Ladislav Slavíček, tel.: 475 657 317 |
| e-mail: | slavickova.l@kr-ustecky.cz , slavicek.l@kr-ustecky.cz |
| počet listů: | 5 |
| počet příloh: | 0 |

### Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – sjezd PLC“

Ve věci zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písmeno f) zákona a dle § 25 písm. b) a § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“), Vás

vyzývám

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – sjezd PLC“

Základní údaje o zadavateli :

| Název : | Ústecký kraj |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje |
| Sídlo : | Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n/L |
| IČO: | 70892156 |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Ladislav Slavíček, tel.: 475 657 317 slavicek.l@kr-ustecky.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech organizačních: | Lucie Slavíčková, tel. 475 657 318, slavickova.l@kr-ustecky.cz |

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o investici vyvolanou požadavkem Města Lovosice v rámci stavby "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část" a řešící změnu napojení PLC Lovosice na silniční síť. Stavba zahrnuje odstranění stávající příjezdové komunikace včetně jejího vybavení. Zřízení tělesa nové komunikace včetně vybavení. V rámci vybudování zemního tělesa se provede dosypání prostoru mezi novou komunikací a budovaným přivaděčem do úrovně příjezdové komunikace. Úprava stávající kanalizace s napojením nových uličních vpustí. Odstranění části stávajícího VO a vybudování nového. Úprava závlahového systému v prostoru. Odstranění části stávajícího oplocení a vybudování nového vč. dvou bran.

Místo plnění, zahájení doby plnění veřejné zakázky:

Místo plnění: Prostor PLC Lovosice (přepravně logistické centrum) v SZ kvadrantu okružní křižovatky I/15 x II/247 za chemičkou Lovosice

Předpokládaná doba plnění: zahájení stavebních prací 07/2007, ukončení stavebních prací 10/2007, věcné a časové plnění bude koordinováno se stavbou přilehlého úseku stavby "II/247 přivaděč k PZ Prosmyky I. část"

Zadavatel požaduje:

1) Prokázání kvalifikace

a) základní kvalifikační předpoklady :

-	dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů

-     dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením

b) profesní kvalifikační předpoklady:

-	dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku  či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu

-     dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání

c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:

-    dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč

-    dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o celkové výši obratu a obratu v oblasti stavebních prací za každé z předcházejících tří účetních období s tím, že obrat za každé  předcházející účetní období v oblasti stavebních prací bude minimálně ve výši 30 mil. Kč bez DPH

d)  technické kvalifikační předpoklady

-    dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede realizované zakázky v posledních 5 letech (2002-2006), a to pouze v objemu vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací a nejméně tři osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek

-   dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona s tím, že zájemce doloží kopii maturitního vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo kopii diplomu z vysoké školy, obor dopravní stavby, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění

2) Nabídková cena:

Zájemce stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách za provedení veřejné zakázky v souladu s těmito podmínkami, zadávací dokumentací, zákonem, obchodním zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy. Zájemce je povinen ocenit a zahrnout do cenové nabídky úplný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení, předání a kolaudaci díla vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

Cena bude uvedena v členění: cena celkem v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena celkem Kč vč. DPH. Cena veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH bude obsahovat veškeré práce, služby a výkony nutné k řádnému provedení této veřejné zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou.

Platební podmínky:

Měsíční fakturace na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků. Lhůta splatnosti 21 dnů od doručení faktury objednateli.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny včetně DPH:

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákona o dani z přidané hodnoty.

- Termín plnění veřejné zakázky:

Termín plnění bude doložen harmonogramem prací, z něhož bude jednoznačně zřejmá doba      potřebná ke splnění předmětu veřejné zakázky od předání staveniště do předání díla v týdnech.

Hodnotící kritéria:

|  | Kritéria pro zadání veřejné zakázky | Váhy v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celková nabídková cena | 85 |
| 2. | Doba realizace výstavby v týdnech | 5 |
| 3. | Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce | 3 |
| 4. | Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu v Kč/den | 7 |

Lhůta pro podání nabídek je:  19. 6. 2007 do 09:00 hod.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je k zapůjčení v pracovních dnech od 4. 6. 2007, v pondělí – čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. v pátek od 9.00 do 10.00 hod. v sídle Ústeckého kraje, Velká Hradební č. 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, u pí. Lucie Slavíčkové (tel. 475 657 318) a u  pí. Věry Hejnové (tel. 475 657 337) - kancelář č. 327.

PD – bude vrácena zadavateli (současně s předložením nabídky)

Lhůta pro žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám: doručit v listinné podobě nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do 14. 6. 2007. Vyžádané dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou podávány jen elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

Lhůta, po kterou jsou dodavatelé nabídkami vázáni: do 18. 8. 2007. Tuto skutečnost jsou zájemci povinni v nabídce prohlásit.

Prohlídka místa plnění:  proběhne dne 11. 6. 2007 od 12:00 hod.. Sraz uchazečů na prohlídku místa plnění je ve 12:00 hod. na místě stavby (u buněk stávajícího ZS).

Termín a místo otevírání obálek:

Datum: 19. 6. 2007 od 10:00 hodin

Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, budova „A“, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem,  5. patro, zasedací  místnost č. 559

Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:

Zájemci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené                          VÝZVA Ev. č. VZ-INV-69/INV/2007/SP-161.05   – „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část – sjezd PLC“ a výzvou „NEOTVÍRAT“. Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem zájemce).

Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod. a pátek od 8.00 do 14:00 hod. do podatelny  na níže uvedené adrese.

Zájemci mohou též podat nabídku poštou na adresu zadavatele:

Ústecký kraj

Krajský úřad – odbor investiční

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá zájemce písemně v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena zájemcem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem zájemce, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží zájemce v nabídce plné moci, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady zájemce předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy  (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). V případě, že z technických důvodů by bylo obtížně proveditelné vyhotovení v jednom svazku, je možno nabídku rozčlenit do potřebného počtu svazků, avšak v tomto případě musí být vyhotoveno prohlášení, jež bude nedílnou součástí nabídky, o počtu svazků s uvedením počtu stránek jednotlivých svazků.

Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Závazné členění tištěné nabídky

Zájemce podá tištěnou nabídku v souladu s tímto závazným členěním :

  - obsah nabídky

  - krycí list, který bude obsahovat i nabídkovou cenu, dobu realizace výstavby, délku poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce

  - doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky

  - vlastní nabídka zájemce, včetně cenové nabídky

  - návrh SoD

  - doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny  (kalkulace, příp. položkový rozpočet prací)

  - prohlášení o počtu stránek, příp. o počtu svazků s uvedením počtu stránek jednotlivých svazků.

Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování stran nabídky.

Práva zadavatele :

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky.

Ing. Jiří Šulc

hejtman Ústeckého kraje