|  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hejtman |  |  |  |  |  |
|  |  | Ing. Jiří Šulc |  |  |  |  |  |
|  |  | Velká Hradební 3118/48 |  |  |  |  |  |
| 400 02 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |
| tel.: +420 475 657 724 |  |  |  |  |  |  |  |
| fax: +420 475 567 719 |  |  |  |  |  |  |  |
| url: www.kr-ustecky.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |
| evid. číslo: |  |  |  | VZ-INV-158/INV/2008/PD a IČ |  |  |  |
| vyřizuje/tel.: |  |  |  | Věra Hejnová, tel. 475 657 337 Vladimír Šprinc, tel. 475 657 168 |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  | hejnova.v@kr-ustecky.cz,sprinc.vl@kr-ustecky.cz |  |  |  |
| počet listů: |  |  |  | 5 |  |  |  |
| počet příloh: |  |  |  | 1x CD s návrhem SoD 1x investiční záměr v tištěné podobě |  |  |  |

### Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku  Žatec - I/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ PD a IČ

Ve věci zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písmeno f) zákona a dle § 25 písm. a) a § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“), Vás

vyzývám

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na službu „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku  Žatec - I/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ PD a IČ

Základní údaje o zadavateli :

| Název : | Ústecký kraj |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje |
| Sídlo : | Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n/L |
| IČO: | 70892156 |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Vladimír Šprinc, tel. 475 657 168 sprinc.v@kr-ustecky.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech organizačních: | ### Věra Hejnová, tel. 475 657 337, hejnova.v@kr-ustecky.cz |

- Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace DSP/DZS a IČ k vydání stavebního povolení alt. souhlasného sdělení k ohlášení stavebních úprav na komunikacích  na rekonstrukci silnic  v úseku  Žatec - 1/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice, silnice  II/225, III/ 22533, III/22535, III/2501, II/255 (mimo úseky kde byla provedena rekonstrukce), II/250 (mimo úseky kde byla provedena rekonstrukce),  III/25011, III/25013. Bližší vymezení viz. příloha investiční záměr SÚS ÚK z června 2008 a upřesnění ze srpna 2008.

V daných úsecích je nutná rekonstrukce krytu vozovky jejíž rozsah bude stanoven na základě provedené diagnostiky, úpravy krajnic, odvodnění (zejména v průjezdu obcemi), písemné projednání koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi s dotčenými obcemi, oboustranného prohloubení a reprofilace silničních příkopů. Bude provedeno posouzení a zpracování návrhu rekonstrukce propustků a mostů, opěrných zdí a sanace sesuvů. Provede se úprava sjezdů na přilehlé polní a lesní cesty a nemovitosti (dle potřeby reko nebo doplnění rour s betonovými čely a zpevnění výjezdů). Revize případně výměna svislého dopravního značení a nové vodorovné značení. Dle konkrétní situace doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel. Úprava zastávkových pruhů a zálivů veřejné dopravy, přechodů pro chodce (projednat a písemně odsouhlasit s dotčenou obcí). Návrh řešení bude písemně projednán se zástupcem objednatele a technikem zástupcem provozu SÚS ÚK (Ing. Šilerová  Louny) v rámci projednání může dojít k upřesnění zadání dle nově zjištěných skutečností.

V rámci prací bude provedeno srovnávací sestavení skutečné situace komunikace s katastrální mapou a ověření vlastnických vztahů k pozemkům zastavěných komunikací (vlastník silničního pozemku). Pokud komunikace zasahuje do pozemku ve vlastnictví cizí osoby předá zhotovitel objednateli soupis těchto pozemků cizích vlastníků. Pokud se stavba komunikace (silniční pozemek) dotýká pozemku  jiného vlastníka jen částečně, vypracuje zhotovitel v rámci díla oddělovací GP jako podklad pro výkup pozemku.

Součástí zadání nebudou mosty evidenční č. 22535 – 2 Zálužice a evidenční č. 22535 (Ohře) – 1 Zálužice (přes potok Blšanka) na silnici III/22535, na které je uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Bude projednána koordinace projektové dokumentace  zpracovatelem PD  firmou  ARTECH spol. s r.o.,

Kontaktní osoba:  Ing. Jan Havanič, tel.: 476 111 782 LT, 417 572 800 TP

e-mail: havanic@artech.cz

S ředitelstvím silnic a dálnic bude projednán způsob napojení na silnici R7.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyžadovaném v náležitostech k ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení  min. v rozsahu:

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva

- výkresová část: situace, koordinační situace, podélný profil, vzorové příčné řezy, příčné řezy, reko propustků a mostů, reko opěrné zdi, sanace sesuvu, odvodnění komunikace, příslušenství a obslužná zařízení komunikace, dopravní značení, vytyčovací výkres, zákres stavby do katastrální mapy, údaje o záborech pozemků

- dokladová část: nezbytné průzkumy a měření, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, majetkové poměry v prostoru staveniště, inženýrské sítě a vedení uložené v komunikaci včetně vyjádření jejich správců k navrženým úpravám, vyjádření a zápisy z projednání navržených úprav s dotčenými stranami a vlastníky (písemné projednání návrhu řešení s místní samosprávou/obcí a SÚS ÚK provoz Litoměřice), projednání DZ s PČR a příslušným silničním správním úřadem

Dále bude obsahovat :

- návrh organizace výstavby (POV) + návrh věcného a časového harmonogramu                                         postupu prací

- geodetické zaměření stávajícího stavu. V případě zásahu stavby do pozemků ve    vlastnictví jiné osoby vypracovat detailní zákres do katastrální mapy jako podklad pro vykoupení těchto dotčených pozemků

- zapracování podmínek stavebního povolení nebo projednání ohlášení do PD

- položkový výkaz výměr  (v souladu se zákonem) a oceněný výkaz výměr (rozpočet)

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání se silničním správním úřadem (vč. stanovení DZ), projednání realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání  souhlasného stanoviska k ohlášení stavebních úprav nebo pravomocného stavebního povolení.

DSP bude předána ve 4 paré (z toho 1x ověřená SÚ), DZS bude předána v 10 paré včetně 10 x výkazu výměr, 1x rozpočet, 1x elektronická podoba (rozpočet a výkaz výměr v programu MS Excel).

Klasifikace zakázky – kód CPV:  74232000-4

- Místo plnění, zahájení a ukončení doby plnění veřejné zakázky:

Krajský úřad Ústeckého kraje, investiční odbor

Předpokládaná doba plnění: IV.Q. 2008  -  doba plnění v týdnech je předmětem nabídky

- Zadavatel požaduje:

Prokázání kvalifikace

a) základní kvalifikační předpoklady :

- dle § 53 odst. 1 písmene a) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;

b) profesní kvalifikační předpoklady:

- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku  či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů.

- dle § 54 písmene b) zákona doloží zájemce  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Zájemci mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona   a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v §127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením  § 57 odst. 1 zákona v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní.

Nabídková cena

    - Zájemci v nabídce zpracují nabídkovou cenu ve vazbě na předmět veřejné zakázky a předpokládaný čas plnění ve struktuře:

| Činnost | Cena bez DPH | DPH 19 % | Cena celkem | Realizace v týdnech od podpisu SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Příprava zakázky - koncept DSP |  |  |  |  |
| - Dokumentace pro ohlášení stavby ev. pro stavební řízení - DSP |  |  |  |  |
| - Inženýrská činnost k podání úplné žádosti k souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (souhlasné sdělení k ohlášení nebo stavební povolení ) | xxx | xxx | xxx |  |
| - SP s nabytím právní moci alt. souhlasné sdělení k ohlášení |  |  |  |  |
| - Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výk. výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DZS |  |  |  |  |
| - AD - HZS .......... Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem |  |  |  | xxx |
| Cena díla a doba realizace celkem |  |  |  |  |

Cena veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH bude obsahovat veškeré práce, služby a výkony nutné k řádnému provedení této veřejné zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

    - Platební podmínky

Zadavatel uhradí jednotlivé kroky plnění dodávky, v členění viz předchozí článek,  samostatně po jejich dokončení. Termín splatnosti 21 dnů.

    - Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny včetně DPH

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákona o dani z přidané hodnoty.

- Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky  (§ 78 odst. 1 písm. a) zákona) s těmito dílčími kritérii a váhami:

|  | Kritéria pro zadání veřejné zakázky | Váhy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celková nabídková cena včetně DPH | 90% |
| 2. | Doba realizace zakázky od podpisu smlouvy o dílo celkem v týdnech | 5% |
| 3. | Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu plnění v % za každý den prodlení, nejméně však ve výši 0,1% z nabídkové ceny včetně DPH těch částí díla, se kterými je v prodlení. | 5% |

Metoda hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a obodování dílčích kritérií provede takto:

- Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka  minimální hodnotu (nabídková cena, doba realizace zakázky):

nejvhodnější nabídka

Počet bodů =  ------------------------------  x  100

hodnocená nabídka

- Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka  maximální hodnotu (smluvní pokuta, délka poskytované záruky):

hodnocená nabídka

Počet bodů =  ------------------------------  x  100

nejvhodnější nabídka

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů v procentuelním vyjádření.

- Lhůta pro podání nabídek je:        5. 9. 2008         do 10:00 hod

- Lhůta pro žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám: doručit v listinné podobě nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do 1. 9. 2008. Vyžádané dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou podávány jen elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

- Lhůta, po kterou jsou dodavatelé nabídkami vázáni: do 31. 10. 2008. Tuto skutečnost jsou zájemci povinni v nabídce prohlásit.

- Termín a místo otevírání obálek:

Datum: 9. 9. 2008 od 10:00 hod

Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, budova „A“, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

- Způsob zpracování nabídky

Nabídku podá zájemce písemně v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena zájemcem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem zájemce, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží zájemce v nabídce plné moci, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady zájemce předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy  (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). V případě, že z technických důvodů by bylo obtížně proveditelné vyhotovení v jednom svazku, je možno nabídku rozčlenit do potřebného počtu svazků, avšak v tomto případě musí být vyhotoveno prohlášení, jež bude nedílnou součástí nabídky, o počtu svazků s uvedením počtu stránek jednotlivých svazků.

Návrh smlouvy bude zpracován na základě přílohy č. 1 této výzvy, do které  zájemce doplní příslušné údaje dle své nabídky.

Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení zájemce potvrzené u fyzických osob zájemcem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem zájemce dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu zájemce, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

- Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:

Zájemci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené                          NABÍDKA ev. č. VZ-INV-158/INV/2008/PD – „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku  Žatec - I/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ PD a IČ a výzvou „NEOTVÍRAT“. Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem zájemce).

Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod. a pátek od 8.00 do 14:00 hod. do podatelny  na níže uvedené adrese.

Zájemci mohou též podat nabídku poštou na adresu zadavatele:

Ústecký kraj

Krajský úřad – odbor investiční

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

- Doporučené členění tištěné nabídky

Zájemce podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním :

  - krycí list, který bude obsahovat také nabídkovou cenu bez a včetně DPH

  - obsah nabídky,

  - doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky,

  - vlastní nabídka zájemce, včetně cenové nabídky, doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

  - návrh SoD podepsaný oprávněnou osobou

  - prohlášení o vázanosti  obsahem nabídky do uvedeného data, podepsané oprávněnou osobou

  - prohlášení o počtu stránek, příp. o počtu svazků s uvedením počtu stránek jednotlivých svazků

Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování stran nabídky.

- Práva zadavatele :

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky.

Ing. Jiří Šulc

hejtman Ústeckého kraje