Centrum sdílených služeb zdravotnictví Ústeckého kraje

(CESL)

podprojekt

NEOS

Nemocniční Elektronický Objednávací Systém

pro Nemocnice Ústeckého kraje

Garant/Sponzor projektu CESL:

Ing.Petr Fiala

Předkladatel – NEOS:

MUDr. Tomáš Indra

Ing. Jan Mára

MUDr. Vladimír Müller
Ing. Miloslav Řehák

21.8.2006

OBSAH

Výchozí situace	3

Cíl projektu	3

Rozsah projektu	3

Ekonomický přínos	3

Rozhodující faktory úspěchu	3

Mandát a pravomoci řídícího projektového týmu	4

Požadované zdroje	4

Rozpočet	4

Lidé	4

Řízení projektu	4

Časový rámec	4

Hodnocení/výstup projektu	5

# Výchozí situace

V současnosti neexistuje systém který by umožňoval managementům nemocnic komplexní kontrolu nad objednáváním a nakupováním spotřebního zdravotnického materiálu a léčiv. Stovky objednávek, které se měsíčně vyřizují v jednotlivých nemocnicích Ústeckého kraje (dále ÚK), jsou připravovány lékařským personálem na jednotlivých odděleních nemocnic.

Vedení nemocnic má možnost pouze zpětně porovnávat celkové výdaje na nákupy s rozpočty. Na konci každého rozpočtového období pak dochází ke komplikovanému jednání s primáři oddělení, kteří své rozpočty překročili.

Společný nákup je součástí schválené náplně práce Centra sdílených služeb zdravotnictví Ústeckého kraje (dále CESL).

Elektronický objednávací systém je nezbytným nástrojem umožňujícím efektivní nákup.

# Cíl projektu

Umožnit managementům nemocnic řídit nákupy zdravotnického materiálu a léčiv.

Umožnit bezproblémové sdílení dat o nákupech mezi nemocnicemi ÚK.

# Rozsah projektu

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, a Nemocnice Most, příspěvková organizace,  připravují pilotní zpuštění elektronického objednávacího systému.

Systém umožní objednávání zdravotnického materiálu a léčiv s využitím pozitivních listů předem schválených vedením nemocnic. Informační systém využívá stávající HW nemocnic. SW pro NEOS je připravován ve spolupráci IT odborníků nemocnic a externích konzultantů.

Celkové náklady na zpuštění a provozování systému budou v řádu desítek tisíc Kč a nepředstavují významnou zátěž pro současné rozpočty nemocnic.

Po ověření funkčnosti systému bude systém zaveden i v ostatních nemocnicích ÚK (Děčín, Chomutov, Teplice).

# Ekonomický přínos

Snížení nákladů spojených s nákupem spotřebního zdravotnického materiálu, léčiv a MTZ.

Uspořené prostředky budou zpětně reinvestovány do rozvojových programů jednotlivých nemocnic.

Systém umožní skutečné řízení rozpočtů nemocnic a jejich oddělení. Management nemocnice bude moci sestavit pozitivní listy pro zdravotnický materiál a léčiva a nastavit nepřekročitelné měsíční, kvartální, pololetní nebo roční limity pro všechny nákladově významné kategorie zdravotnického materiálu a léčiv. Systém poté neumožní zpracování objednávky překračující předem nastavený rozpočtový limit, nebo objednávky, která neodpovídá pozitivnímu listu. Pro takové objednávky bude třeba dalšího schvalovacího procesu.

# Rozhodující faktory úspěchu

Zaškolení vybraných zaměstnanců nemocnic, resp. jednotlivých oddělení, kteří budou objednávat zdravotnický materiál a léčiva prostřednictvím systému NEOS.

Spolupráce lékařů a ekonomů nemocnic na přípravě pozitivních listů pro jednotlivé kategorie zdravotnického materiálu a léčiv.

## Mandát a pravomoci řídícího projektového týmu

Řídící tým je oprávněn při realizaci projektů a výkonu jednotlivých pravomocí vyžadovat od zdravotnických zařízení Ústeckého kraje patřičnou součinnost při zavádění systému NEOS.

### Společný nákup & příprava veřejných zakázek

Pravomoci řídícího týmu:

- Navrhovat pozitivní listy SZM a léčiv ve všech zdravotnických zařízení Ústeckého kraje.

- Zavést jednotný způsob objednávání SZM a léčiv ve všech zdravotnických zařízení ÚK.

- Zavést proces přípravy a harmonogram veřejných zakázek společný pro všechny nemocnice zřizované ÚK.

# Požadované zdroje

## Rozpočet

Veškeré náklady spojené s implementací a provozem Elektronického objednávacího systému NEOS budou hrazeny ze stávajících rozpočtů nemocnic. Náklady se pohybují v desítkách tisíc Kč.

# Lidé

## Řízení projektu

Garantem projektu CESL je Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který je současně garantem projektu EFEZ.

Řídící  tým podprojektu NEOS:

- MUDr. Tomáš Indra, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

- MUDr. Vladimír Müller, ředitel Nemocnice Most

- Ing. Miloslav Řehák, ředitel Nemocnice Děčín

- Ing. Jan Mára, koordinátor projektu

Realizační tým pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most:

Zajišťuje a provozuje potřebný HW a SW.

Připravuje pozitivní listy vybraných kategorií zdravotnického materiálu a léčiv.

- Ing. Jan Mára, koordinátor realizačního týmu

- IT oddělení MNÚL  a Nemocnice Most

- Vybraní lékaři a ekonomové obou nemocnic odpovědní za sestavení pozitivních listů

# Časový rámec

Zahájení od 1.7.2006

Zpuštění systému NEOS pro definovaný (pro zahájení projektu omezeně) počet kategorií zdravotnického materiálu a léčiv v září 2006.

# Hodnocení/výstup projektu

Pravidelné schůzky projektového řídícího a realizačního týmu.