Příloha č. 2

Podrobná specifikace zadání pro částí zakázky č. 1 – 17 – podklady pro vyhlášení zvláště chráněných území, respektive pro uzavření smluv o ochraně

Předmětem zakázky v částech 1 – 17 jsou tři typy podkladové dokumentace, které jsou podle platné právní úpravy nezbytné k vyhlášení přírodních památek nebo přírodních rezervací. Jedná se o následující typy výstupů:

- návrh na vyhlášení resp. oznámení záměru vyhlásit ZCHÚ s náležitostmi podle  § 40 odst. 1 zákona a § 4 vyhl. č. 60/2008 Sb. (alternativně návrh na uzavření smlouvy o ochraně),

- návrh plánu péče s náležitostmi dle § 38 odst. 1 zákona a §§ 1 a 2 vyhlášky č. 60/2008 Sb..,

- závěrečná zpráva vstupního inventarizačního průzkumu (respektive limnologického šetření v části 3) a návrh programu monitoringu.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé evropsky významné lokality byly nařízením vlády vymezeny pro různé předměty ochrany, hranice některých lokalit se kryjí s již existujícími přírodními památkami či přírodními rezervacemi a u některých byla část podkladů pořízena již v roce 2008, bude rozsah, typ a zaměření podkladových materiálů u jednotlivých lokalit různý. V následujícím přehledu proto uvádíme podrobné požadavky na obsahové náležitosti díla pro části zakázky 1 – 17. Všechny plány péče budou respektovat metodická doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR shrnutá v publikaci Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (Praha 2008).

- CZ0420014 Hora Říp

Předmětem zakázky je

- zpracování návrhu na vyhlášení přírodní památky

- návrh plánu péče o přírodní památku

Oba podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

- Dílčí zpráva inventarizačního entomologického průzkumu za rok 2008 (položka 8 přílohy 1).

- Průběžné konzultace se zhotovitelem entomologického inventarizačního průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

- Dílčí zpráva inventarizačního botanického průzkumu za rok 2008 (pol. 7 příl. 1).

- Průběžné konzultace se zhotovitelem inventarizačního botanického průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů.

Doba plnění:

V závislosti na dostupnosti podkladů od uzavření smlouvy až do 30.11.2009.  Dílčí zprávy z inventarizačních  průzkumů za rok 2008 jsou součástí zadávací dokumentace, průběžné výsledky za rok 2009 však budou k dispozici až v průběhu roku a jejich uvolňování závisí na koordinační dohodě s jejich zhotovitelem; zadavatel v tomto směru poskytne zhotoviteli  veškerou potřebnou součinnost.

2. CZ0420144 Novodomské a Polské rašeliniště

Předmětem zakázky je

  - zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace

  - návrh plánu péče o přírodní rezervaci

Oba podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

  - Průběžné konzultace se zhotovitelem entomologického inventarizačního průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

  - Dílčí zpráva inventarizačního botanického průzkumu za rok 2008 (pol. 15 příl. 1).

  - Průběžné konzultace se zhotovitelem inventarizačního botanického průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

  - Průběžné konzultace se zhotovitelem inventarizačního vertebratologického průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

  - GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

  - Zpráva entomologického průzkumu 2000 (pol. 16 příl. 1).

  - Zpráva zoologického a botanického průzkumu 2004 (pol. 17 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Návrh na vyhlášení přírodní rezervace musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní rezervace (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní rezervaci musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů.

Doba plnění:

V závislosti na dostupnosti podkladů od uzavření smlouvy až do 30.11.2009.  Dílčí zprávy z inventarizačních  průzkumů za rok 2008 a výsledky historických průzkumů jsou součástí zadávací dokumentace, průběžné výsledky za rok 2009 však budou k dispozici až v průběhu roku a jejich uvolňování závisí na koordinační dohodě s jejich zhotovitelem; zadavatel v tomto směru poskytne zhotoviteli  veškerou potřebnou součinnost.

- CZ0420166 Velký rybník

Předmětem zakázky je komplexní limnologické posouzení přírodní rezervace Velký rybník.

Podklady:

- Plán péče o přírodní rezervaci Velký rybník včetně mapových příloh (pol.27 - 31 příl. 1).

- Zřizovací výměr přírodní rezervace Velký rybník (pol. 44 příl.  1)

- Zprávy z průběžných inventarizačních průzkumů rezervace (pol. 31 – 41 příl. č. 1).

- Zobrazení hranic rezervace a seznam souřadnic lomových bodů (pol. 42 – 43 příl. č. 1).

Obsahové náležitosti:

Komplexní limnologické šetření bude zaměřeno na aktuální stav vodních biocenóz zahrnutých do rezervace, se zvláštním zřetelem na aspekt hydrobiologický, ornitologický a hydrochemický, na aspekt rybářského hospodaření a na technický stav souvisejících vodních děl.  Bude uzavřeno závěrečnou zprávou, která musí obsahovat doporučení v oblasti rybářského hospodaření a v oblasti provozování vodních děl, manipulace s vodou a nakládání s vodami, kteráý budou směřovat k optimalizaci stavu předmětu ochrany rezervace. V rámci šetření prověří zhotovitel rovněž technické možnosti a účelnost částečného letnění rybníka k podpoře vegetace a ornitofauny obnažených den. Součástí závěrečné zprávy bude rámcový návrh monitoringu rezervace.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

- CZ0423210 Doubravka

Předmětem zakázky je

  - zpracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

  - návrh plánu péče o přírodní památku.

Oba podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

- Dílčí zpráva inventarizačního entomologického průzkumu za rok 2008 (pol. 6 příl. 1)

- Průběžné konzultace se zhotovitelem entomologického inventarizačního průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

- Dílčí zpráva inventarizačního mykologického průzkumu za rok 2008 (pol. 5 příl. 1).

- Průběžné konzultace se zhotovitelem inventarizačního mykologického průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace Osmoderma eremita a na ochranu vzácných druhů hub zastižených inventarizačním průzkumem.

Doba plnění:

V závislosti na dostupnosti podkladů od uzavření smlouvy až do 30.11.2009.  Dílčí zprávy z inventarizačních  průzkumů za rok 2008 jsou součástí zadávací dokumentace, průběžné výsledky za rok 2009 však budou k dispozici až v průběhu roku a jejich uvolňování závisí na koordinační dohodě s jejich zhotovitelem; zadavatel v tomto směru poskytne zhotoviteli  veškerou potřebnou součinnost.

- CZ0423211 Háj u Oseka

Předmětem zakázky je 2. etapa herpetologického průzkumu.

Podklady:

- Zpráva o výsledku herpetologického průzkumu za rok 2008 (pol 45 -54 příl. 1).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 45 - 54 příl. 1).

- Návrh plánu péče o přírodní památku Háj u Oseka (pol. 45 – 54 příl. 1)

- Návrh na vyhlášení přírodní památky Háj u Oseka (pol. 45 – 54 příl.1)

Obsahové náležitosti:

Herpetologický inventarizační průzkum bude zaměřen na výskyt obojživelníků se zvláštním zřetelem na druh Bombina bombina.  Metodicky musí navázat na 1. etapu průzkumu provedenou v roce 2008.  Cílem průzkumu je doplnit výsledky z roku 2008, a to zejména u druhu Bombina bombina  v následujících bodech:

- odhad početnosti místní populace, její věkové a pohlavní struktury,

- odhad teritoria a prostorových preferencí místní populace,

- časový průběh životního cyklu druhu na lokalitě,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a její ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu místní populace.

U ostatních druhů obojživelníků je možné průzkum zaměřit obdobně s menší podrobností.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

- CZ0423213 Chomutov – zoopark

Předmětem zakázky je

  - entomologický inventarizační průzkum zaměřený na arborikolní hmyz se zřetelem na výskyt Osmoderma eremita,

  - vypracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

  - návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Inventarizační průzkum bude zaměřen na arborikolní a xylobiontní entomofaunu, zejména na brouky z čeledí Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae a nadčeledi Scarabeoidea, a na ověření početnosti a stavu místní populace Osmoderma eremita.  Průzkum se dále u tohoto druhu zaměří na

- stanovištní, potravní a prostorové preference, případnou vazbu na typ vegetace,

- časový průběh životního cyklu,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a jejího ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu.

U ostatních ohrožených druhů xylobiontního hmyzu je možné průzkum zaměřit obdobně s nižší podrobností, cílem je ověřit přítomnost jednotlivých druhů xylobiontního hmyzu na lokalitě co nejúplněji.

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace Osmoderma eremita.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

- CZ0423216 Kopistská výsypka

Předmětem zakázky je

  - 2. etapa herpetologického průzkumu,

  - Vypracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

  - Návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovány souběžně.

Podklady:

- Zpráva o výsledku herpetologického průzkumu za rok 2008 (pol. 12, 13 příl. 1).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Herpetologický inventarizační průzkum bude zaměřen na výskyt obojživelníků se zvláštním zřetelem na druh Bombina bombina a Triturus cristatus.  Metodicky musí navázat na 1. etapu průzkumu provedenou v roce 2008.  Cílem průzkumu je doplnit výsledky z roku 2008, a to zejména u druhu Bombina bombina  a Triturus cristatus v následujících bodech:

- odhad početnosti místní populace, její věkové a pohlavní struktury,

- odhad teritoria a prostorových preferencí místní populace,

- časový průběh životního cyklu druhu na lokalitě,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a její ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu místní populace.

U ostatních druhů obojživelníků je možné průzkum zaměřit obdobně s menší podrobností.

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace Triturus cristatus a Bombina bombina.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

8. CZ0423217 Krásný Dvůr

Předmětem zakázky je

  - entomologický inventarizační průzkum zaměřený na arborikolní hmyz se zřetelem na výskyt Osmoderma eremita,

  - vypracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

  - návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Inventarizační průzkum bude zaměřen na arborikolní a xylobiontní entomofaunu, zejména na brouky z čeledí Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae a nadčeledi Scarabeoidea, a na ověření početnosti a stavu místní populace Osmoderma eremita.  Průzkum se dále u tohoto druhu zaměří na

- stanovištní, potravní a prostorové preference, případnou vazbu na typ vegetace,

- časový průběh životního cyklu,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a jejího ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu.

U ostatních ohrožených druhů xylobiontního hmyzu je možné průzkum zaměřit obdobně s nižší podrobností, cílem je ověřit přítomnost jednotlivých druhů xylobiontního hmyzu na lokalitě co nejúplněji.

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace Osmoderma eremita.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

9. CZ0423223 Petrohrad

Viz část 8. Podklady jsou pod položkami 55 – 58 přílohy 1.

10.  CZ0423228 Strádovský rybník

Předmětem zakázky je

  - 2. etapa herpetologického průzkumu,

  - Vypracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

  - Návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovány souběžně.

Podklady:

- Zpráva o výsledku herpetologického průzkumu za rok 2008 (pol. 18, 19 příl. 1).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Herpetologický inventarizační průzkum bude zaměřen na výskyt obojživelníků se zvláštním zřetelem na druh Bombina bombina.  Metodicky musí navázat na 1. etapu průzkumu provedenou v roce 2008.  Cílem průzkumu je doplnit výsledky z roku 2008, a to zejména u druhu Bombina bombina  v následujících bodech:

- odhad početnosti místní populace, její věkové a pohlavní struktury,

- odhad teritoria a prostorových preferencí místní populace,

- časový průběh životního cyklu druhu na lokalitě,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a její ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu místní populace.

U ostatních druhů obojživelníků je možné průzkum zaměřit obdobně s menší podrobností.

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace Bombina bombina.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

11.  CZ0423229 Údlické doubí

Předmětem zakázky je

- zpracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

- návrh plánu péče o přírodní památku.

Oba podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

- Dílčí zpráva inventarizačního entomologického průzkumu za rok 2008 (pol. 25 příl. 1)

- Průběžné konzultace se zhotovitelem entomologického inventarizačního průzkumu pokračujícího v roce 2009 (vzájemnou koordinaci zajistí zadavatel).

- Výsledek inventarizačního botanického průzkumu (pol. 20 – 24 příl. 1).

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace druhu Lucanus cervus.

Doba plnění:

V závislosti na dostupnosti podkladů od uzavření smlouvy až do 30.11.2009.  Dílčí zpráva z inventarizačních  průzkumů za rok 2008 jsou součástí zadávací dokumentace, průběžné výsledky za rok 2009 však budou k dispozici až v průběhu roku a jejich uvolňování závisí na koordinační dohodě s jejich zhotovitelem; zadavatel v tomto směru poskytne zhotoviteli  veškerou potřebnou součinnost.

12. CZ0423238 Vrch Hazmburk

Předmětem zakázky je

- entomologický inventarizační průzkum se zvláštním zřetelem na výskyt druhu Stenobothrus eurasius,

- vypracování návrhu na vyhlášení přírodní památky,

- návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Inventarizační průzkum bude zaměřen přednostně na teplomilnou a stepní entomofaunu, zejména na řády Coleoptera (zejména např. čeledi Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Staphylinidae), Orthoptera, Lepidoptera (alespoň čeledi denních motýlů), Heteroptera, vybrané skupiny Hymenoptera a podřád Auchenorrhyncha, a na ověření početnosti a stavu místních populací druhů Stenobothrus eurasius a Panaxia quadripunctaria.  Průzkum se u těchto druhů zaměří vedle odhadu početnosti na

- stanovištní, potravní a prostorové preference, případnou vazbu na typ vegetace,

- časový průběh životního cyklu,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a jejího ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu.

U ostatních ohrožených druhů hmyzu je možné průzkum zaměřit obdobně s nižší podrobností, cílem je ověřit případnou přítomnost ohrožených druhů hmyzu na lokalitě co nejúplněji.

Návrh na vyhlášení přírodní památky musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní památky a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní památky (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní památky (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní památku musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populací Stenobothrus eurasius a Panaxia quadripunctaria.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

13. CZ0423653 Jílové u Děčína – škola

Předmětem zakázky je návrh plánu péče o smluvně chráněné území – půdní prostory stavebního objektu, které jsou místem pobytu letních kolonií netopýrů.

Podklady:

- Identifikace objektu v katastrální mapě (pol. 26 příl. 1).

- Průběžná konzultace s vlastníkem a uživatelem stavby popřípadě stavební dokumentace stavby (součinnost zajistí zadavatel).

Obsahové náležitosti:

Návrh plánu péče musí obsahovat v míře přiměřené povaze věci náležitosti plánu péče pro zvláště chráněné území podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 60/2008 Sb. a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě. Návrh musí vycházet z vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy místní kolonie převládajícího druhu Myotis myotis a vyhodnotí rovněž potřebu případných stavebně technických úprav půdních prostor, směřujících jak k zajištění a ochraně kolonie, tak i k minimalizaci a prevenci případných konfliktů s oprávněnými požadavky na řádné a plnohodnotné  užívání předmětné stavby.  Plán péče bude obsahovat rovněž návrh dlouhodobého monitoringu kolonie.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

14. CZ0423654 Lobendava - kostel

Viz část 13.

15. CZ0423656 Úštěk - kostel

Viz část 13.

16. CZ0424036 Běšický chochol

Předmětem zakázky je

- entomologický inventarizační průzkum zaměřený na teplomilnou entomofaunu se zvláštním zřetelem na výskyt druhu Lucanus cervus,

- vypracování návrhu na nové vyhlášení přírodní rezervace,

- návrh plánu péče o přírodní památku.

Všechny podklady budou zpracovávány souběžně.

Podklady:

- GIS vrstva předběžného vymezení hranic lokality ve formátu shapefile (pol. 59 příl. 1).

- Výsledky inventarizačních průzkumů přírodní rezervace (pol. 1 – 3 příl. 1).

- Zřizovací předpis přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch (pol. 4 příl. 1).

Obsahové náležitosti:

Inventarizační průzkum bude zaměřen přednostně na teplomilnou entomofaunu všech zastoupených typů přírodních biotopů, zejména na řády Coleoptera (např. Carabidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Staphylinidae, Buprestidae, Cerambycidae, Scarabeoidea, Elateridae), Orthoptera, Lepidoptera (alespoň čeledi denních motýlů), Heteroptera, vybrané skupiny Hymenoptera a podřád Auchenorrhyncha, a na ověření početnosti a stavu místní populace druhu Lucanus cervus.  Průzkum se u tohoto druhu zaměří vedle odhadu početnosti na

- stanovištní, potravní a prostorové preference, případnou vazbu na typ vegetace,

- časový průběh životního cyklu,

- vyhodnocení perspektivy místní populace a jejího ohrožení,

- návrh dlouhodobého monitoringu.

U ostatních ohrožených druhů hmyzu je možné průzkum zaměřit obdobně s nižší podrobností, cílem je ověřit případnou přítomnost ohrožených druhů hmyzu na lokalitě co nejúplněji.

Návrh na nové vyhlášení přírodní rezervace (dosud přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch) musí obsahovat všechny náležitosti podle § 4 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb. (dále „vyhláška“) a musí být vyhotoven v listinné podobě i v elektronické podobě ve formátech podle příl. 3 k vyhlášce.  Stěžejní součástí návrhu je především přesné prostorové vymezení hranic přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, bude-li navrhováno, a to v datovém formátu ESRI shapefile, souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Navržené hranice musí v maximální možné míře vycházet z hranic pozemků a relativně stabilních terénních markantů. Součástí návrhu bude rovněž identifikace všech pozemků začleněných do přírodní rezervace (jejího ochranného pásma) a jejich aktuálních vlastníků.  Pokud se navržená výměra přírodní rezervace (s ohledem na výsledek inventarizačních průzkumů nebo z jiných odborných důvodů) bude odchylovat od předběžného vymezení evropsky významné lokality stanoveného nařízením vlády o více než 20%, bude samostatnou přílohou návrhu i stručné slovní odůvodnění této odchylky.

Návrh plánu péče o přírodní rezervaci musí obsahovat všechny náležitosti podle § 1 i § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky a bude vyhotoven v listinné i elektronické podobě v datových formátech podle příl.  3 vyhlášky. Veškeré mapové výstupy podle § 1 odst. 5 vyhlášky budou předány ve formátu ESRI shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK a s minimální polohovou přesností 3 m. Návrh musí vycházet z výsledků aktuálních inventarizačních průzkumů a bude zaměřen především na ochranu populace  Lucanus cervus  a zastoupených přírodních biotopů.

Doba plnění:

Od uzavření smlouvy do 30.11.2009.

17. CZ0423215 Kateřina – mokřad.

Viz část 10.