V České Kamenici pokračují stavební práce na projektu Ústeckého kraje, kterým se rozšiřuje a modernizuje zařízení sociálních služeb DOZP Oleška.

Projekt „DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)“ s investičními náklady téměř 20 milionů Kč je novostavbou kuchyňského pavilonu s provozním a skladovým zázemím, spolu s jídelnou pro stávající DOZP Oleška-Kamenice v České Kamenici. Vzniká tak nový objekt kuchyně zahrnující jídelnu a terasu, která bude sloužit zároveň jako místo pro setkávání klientů a jejich volnočasové aktivity. Stavba probíhá od 21. 05. 2014, kdy bylo předáno a převzato staveniště zhotoviteli, vybranému v zadávacím řízení. Stav prací je zřetelný z přiloženého snímku stavby provedeném v dubnu t.r. Hrubá stavba je hotova, včetně střechy, vnitřních omítek, rozvodů vody, elektřiny, ústředního topení a plynu. Pokračují práce na obkládání, na venkovní kanalizaci. Připravují se dodávky vybavovacích předmětů.

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajícího sociálního zařízení o novou kuchyni včetně pořízení technologicky vyspělého zařízení. Vznikne možnost plného využití tzv. denních místností (dosud používaných i pro stravování) pouze pro volnočasové aktivity klientů.

Tento úspěšně se rozvíjející projekt Ústeckého kraje byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad. Klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice i zaměstnanci tohoto sociálního zařízení se mohou těšit na nové prostory, které budou v roce 2015 dokončeny.