Název projektu:		„Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“

Realizátor:					Ústecký kraj

Finanční zdroj:			Regionální operační program NUTS Severozápad

9.1. Regenerace a rozvoj měst

9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:                           		115 130 173,40 Kč 

Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%):	94 785 798,56 Kč

Termín realizace projektu:				31. 3. 2010 – 30. 06. 2011

Partner projektu: 		Konzervatoř Teplice

Řez rekonstruovaným traktem konzervatoře.

Základní charakteristika a cíle projektu

Cílem projektu bylo rozšíření prostorových kapacit teplické Konzervatoře, a tím byl podpořen i další rozvoj vzdělávacích aktivit. Základnu projektu tvořil nevyužitý objekt. Ústecký kraj jej získal v dezolátním stavu do svého vlastnictví. Renovovaný trakt nazvaný „OÁZA“ byl propojen s ostatními budovami proskleným schodištěm, výtahovou šachtou a novou přístavbou. Studenti se od září 2011 těší z více prostor, nové zkušebny pro individuální hru i z velkého zkušebního sálu pro orchestr. Jak název projektu napovídá, vznikly i nové prostory v nádvoří konzervatoře.