Příloha 5: Smlouva o dílo (Návrh smlouvy)

uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zadavatel: Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání

IČ: 708 30 495
Sídlo: Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most

Kontaktní a doručovací adresa (projektová kancelář): Topolová 1234, 434 01 Most

Název projektu: Nadání je třeba rozvíjet

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.35/02.0025

Jednající a kontaktní osoba: Ing. Klára Malhausová, jednatelka, e-mail: Most2000@email.cz, tel.: 725 034 862

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Jednající:

IČ:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem v rámci zakázky malého rozsahu na zakázku s názvem „SW vzdělávací nástroj a Obsahová vzdělávací náplň“, která je součástí projektu  „Nadání je třeba rozvíjet“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.35/02.0025, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

- Předmětem zakázky je vytvoření vzdělávacího softwaru a obsahové náplně určeného k rozvíjení znalostí a dovedností nadaných a mimořádně nadaných žáků prvního stupně základní školy a zajištění jeho bezproblémového provozování.

- Předmět zakázky je detailně uveden v příslušné části zadávacích podkladů k této zakázce. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny jako příloha.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s nabídkou a dle platné Příručky pro příjemce. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za služby cenu podle čl. III této smlouvy.

III. Cena

- Cena díla je specifikována v tabulce:

| Položka | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| SW vzdělávací nástroj |  |  |  |
| Obsahová vzdělávací náplň |  |  |  |

- K ceně se připočítává DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Uvedená cena v sobě přitom obsahuje veškeré náklady na realizaci zakázky (tj. včetně nákladů výslovně neuvedených – např. poštovné, cestovné, doprava, poplatky, apod.).

- Na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů bude provedena fakturace. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti zaslat zpět zájemci k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti poté počíná běžet znovu od opětovného obdržení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktur bude 60 dní ode dne doručení objednateli.

- Dodavatel je oprávněn fakturovat po řádném ukončení realizace zakázky.

- Veškeré účetní doklady ponesou označení názvu a registračního čísla projektu.

- Úhrada ceny zakázky je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

- Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení. Splatnost úroku z prodlení 60 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

- Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu podle čl. IV. smlouvy smluvní pokutu ve výši 25 % ceny díla. Pokud zhotovitel neprovede dílo ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem k dokončení díla, může objednatel od smlouvy odstoupit a požadovat od zhotovitele další smluvní pokutu ve výši 75 % ceny díla. Poskytnutí přiměřené lhůty k dokončení díla, nedohodnou-li se strany jinak, nemá vliv na právo objednatele uplatnit smluvní pokutu, na níž již vznikl objednateli nárok. Zaplacením smluvní pokuty/smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla v případě, že dílo dodá sice v dohodnuté době, avšak v nedostatečné kvalitě, tj. v rozporu s požadavky na kvalitu díla stanovenými smlouvou, výzvou či svou nabídkou. Zjevné nedostatky díla vytkne objednatel zhotoviteli při předání díla v předávacím protokolu a nelze-li nedostatky při předání zjistit, pak nejpozději do 10 kalendářních dní od předání díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na bezplatné odstranění vady díla v přiměřené lhůtě.

- Splatnost smluvní pokuty 60 dní ode dne doručení zhotoviteli.  Právo objednatele na náhradu vzniklé škody uplatněním smluvních sankcí nezaniká.

IV. Místo a termín plnění

- Místem dodání a veškeré komunikace v rámci realizace zakázky je sídlo projektové kanceláře objednatele, pokus se strany nedohodnou na jiném místě.

- Zakázka bude realizována od podpisu Smlouvy o dílo.

- Harmonogram realizace zakázky pro část I. SW vzdělávací nástroj:

- Práce na vzdělávacím softwaru budou zahájeny bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel bude po celou dobu realizace dodavateli k dispozici pro konzultace obsahových, rozsahových a funkčních aspektů realizace zakázky.

- Základní funkční verze vzdělávacího nástroje, do kterého budou zapracovány vzorové příklady, které jsou přílohou této výzvy, bude vytvořena a zadavateli online zpřístupněna do 30 kalendářních dní od data uzavření smlouvy. V této verzi již budou zapracovány též základní verze výše specifikovaných sekcí vzdělávacího softwaru, s výjimkou výukové části (jedná se o části 1, 3-6 dle „Struktury vzdělávacího softwaru“, viz výše).

- Dodavatel bude dále zapracovávat do elektronické interaktivní podoby průběžně předávané další příklady (celkem bude zapracováno minimálně 108 příkladů v přibližném rozsahu a struktuře dle přílohy Výzvy). Dodavatel každý předaný příklad zapracuje, zařadí a zprovozní pro pilotní ověření do SW vzdělávacího nástroje ve lhůtě 10 kalendářních dní od předání (postačí předání e-mailem). Zadavatel předpokládá předání kompletních podkladů (všech příkladů) dodavateli přibližně do 90 dní od podpisu smlouvy.

- Po zadání náplně obsahové vzdělávacího nástroje (i dílčích příkladů) a provedeném testování předá zadavateli dodavateli k zapracování připomínky k podobě vzdělávacího nástroje. Tyto připomínky budou zapracovány do 10 kalendářních dní od jejich předání dodavateli (postačí předání e-mailem).

- Dodavatel bude provozovat vzdělávací nástroj na dodavatelem založené doméně a vlastním serveru, a to minimálně do 31. března 2013. Po tomto datu přenese nejpozději do 11. dubna 2013 vzdělávací nástroj, vč. veškerého obsahu na zadavatelem určený server (podrobnosti viz dále). Současně dodavatel předá po finální kontrole zadavatelem požadovanou dokumentaci a data. Tímto bude realizace této části zakázky uzavřena a vznikne nárok na fakturaci.

- Harmonogram realizace zakázky pro část II. Obsahová vzdělávací náplň:

Kompletně (v požadované kvalitě a kvantitě) bude dílo předáno do 75 kalendářních dní od data podpisu smlouvy, přičemž dílčí části zakázky budou odevzdávány v souladu s následujícím harmonogramem:

- do 10 kalendářních dní od podpisu smlouvy bude předáno celkem 10 kompletně zpracovaných příkladů.

- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy bude předáno celkem 40 kompletně zpracovaných příkladů.

- do 45 kalendářních dní od podpisu smlouvy bude předáno celkem 60 kompletně zpracovaných příkladů.

- do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy bude předáno celkem 100 kompletně zpracovaných příkladů.

- zbývající čas do stanoveného termínu dodání kompletní zakázky bude vyhrazen pro zapracování zbývajících připomínek a pro dokončovací práce a případnou administrativu.

Vždy po předání dílčí části předmětu zakázky provede zadavatel kontrolu a ozkoušení zpracovaných příkladů. Vzniklé připomínky budou předány dodavateli, který je do 10 kalendářních dní zapracuje a zjištěné nedostatky odstraní.

V. Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje vyvíjet činnost dle této smlouvy podle svého nejlepšího vědomí 
a v souladu se zájmy objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace zakázky pravidelně konzultovat se objednatelem podobu a obsah jednotlivých výstupů zakázky.

- Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vizuální identity Operačního programu Vzdělání pro Konkurenceschopnost a grafického manuálu projektu. Dále je zhotovitel povinen dbát autorských práv v rámci použitých materiálů.

- Zhotovitel poskytne bezplatnou volnou a časově neomezenou licenci pro využití výstupů zakázky objednatelem i dalšími způsoby specifikovanými v rámci OPVK.

- Zhotovitel má povinnost řádně a včas informovat objednatele o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které od objednatele získá a následně nesmí tyto informace použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou a zadávací dokumentací 
a v požadované kvalitě.

VI. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen včas a bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli informace, potřebné pro řádné naplnění této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn být průběžně a na požádání informován o všech podstatných náležitostech týkajících se naplnění této smlouvy.

- Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá od zhotovitele a nesmí tyto informace použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

- Objednatel je povinen včas vyplatit zhotoviteli odměnu na základě ustanovení této smlouvy.

- Objednatel dává zhotoviteli souhlas k použití základních informací o provedeném díle (název společnosti, místo realizace, název projektu, přibližný rozpočet, výše a zdroj podpory) a jejich zveřejnění na propagačních a tiskových materiálech zhotovitele za účelem referencí.

VII. Komunikace mezi smluvními stranami

- Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence a dále dokumenty doručené na adresy elektronické pošty (e-mail) uvedené v záhlaví této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. Dále je zhotovitel povinen uchovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025.

- Obě strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Všechny změny této smlouvy musí být uzavřeny s oboustranným souhlasem pouze písemně a to ve formě číslovaných dodatků.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je komplexní zpracování vzdělávacího softwaru, a jeho obsahové vzdělávací náplně, určeného k rozvíjení znalostí a dovedností nadaných a mimořádně nadaných žáků prvního stupně základní školy.

Zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí:

- SW vzdělávací nástroj.

- Obsahová vzdělávací náplň.

Uchazeč může přeložit nabídku pro každou z uvedených částí zakázky, případě podat nabídku pro obě části (takovou nabídku je možné podat v jedné obálce i ve dvou obálkách pro každou část samostatně). Zadavatel neomezuje využití subdodavatelů ani podání společné nabídky více dodavatelů. V tomto případě zpracuje danou část nabídky uchazeč v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Obecně k předmětu zakázky:

Cílem projektu zadavatele „Nadání je třeba rozvíjet“ je vytipování, diagnostika a následná práce s mimořádně nadanými a nadanými žáky nižšího (prvního) stupně na základních školách Ústeckého kraje. K práci s mimořádně nadanými a nadanými žáky je vytvořena nová metodika práce s nadanými žáky a pracovní karty, které budou podporovat individuální tempo a vyšší úroveň myšlení nadaného žáka, tyto uvedené výstupy projektu jsou řešeny mimo tuto veřejnou zakázku a budou poskytnuty dodavateli v případě zájmu pro informaci a využití v rámci realizace zakázky.

Jedním z výstupů tohoto projektu je také SW vzdělávací nástroj a jeho Obsahová vzdělávací náplň. Vytvoření SW vzdělávacího nástroje a jeho Obsahové náplně je předmětem této veřejné zakázky.

Základní požadavky: Položka I. SW vzdělávací nástroj

Software bude zpracován do podoby internetové online aplikace (webová stránka), která bude neustále k dispozici neomezenému počtu zájemců o vzdělání. Dále bude obsahovat interaktivní prvky a možnost rychlého vyhledávání.

Struktura vzdělávacího softwaru:

- Úvodní informace o projektu a vzdělávacím softwaru, zadavateli a zdrojích financování projektu (data dodá zadavatel).

- Vzdělávací software – dodavatel vytvoří administrační prostředí pro zadávání několika typů pracovních úloh pro nadané děti (typové úlohy jsou specifikovány v samostatné příloze). Dodavatel následně to tohoto administračního prostředí zapracuje dále uvedené množství pracovních úloh. Samotnou obsahovou náplň SW zpracuje dodavatel vybraný v rámci části II. této zakázky, přičemž zpracované podklady po kontrole a finalizaci předá dodavateli zadavatel. Vytvořené administrativní prostředí umožní zadavateli po ukončení realizace zakázky samostatné zadávání dalších standardizovaných příkladů – alespoň 1 předvolba typových příkladů (textová odpověď).

- Evidence hodnocení studujících – v rámci administrativního prostředí bude mít zadavatel (resp. odborní pedagogové) možnost slovně či číselně vyhodnocovat práci cílové skupiny s jednotlivými úlohami. Dodavatel v této souvislosti vytvoří nástroj pro sdělování zpětné vazby cílové skupině (nadanému dítěti) – např. formou automaticky generovaného e-mailu či zprávy do uživatelského účtu uživatele (pozn.: jedná se o hodnocené kritérium).

- Každý uživatel (nadaný žák) si bude moci zřídit vlastní uživatelský účet, pod kterým budou evidována jeho data (např. historie zpracovaných úloh, komunikace s pedagogy apod.). Nástroj bude koncipován pro zřízení minimálně 200 uživatelských účtů.

- Interní komunikační fórum. Pro sledování zpětné vazby a komunikaci s uživateli bude zřízeno diskusní fórum nebo chat, kde bude moci kdokoliv zanechat dotaz či připomínku ke vzdělávacím materiálům.

- Neveřejná administrační sekce. Dodavatel zajistí, aby měl zadavatel po přihlášení do systému kdykoli přístup do administračního prostředí portálu. Pracovníkům zadavatele bude umožněno, aby mohli v případě potřeby upravovat jednotlivé texty, testové otázky a mohli též snadno a intuitivně přidávat nová témata a materiály. Zadavatel bude mít dále k dispozici evidenci a správu studujících.

Technické požadavky:

- Možnost cílové skupiny samostatně pracovat s vloženými úkoly.

- Správa studijních materiálů (možnost vkládání nových a editace stávajících příkladů a vzdělávacích materiálů).

- Možnost využití datového úložiště pro archivaci a možnost stažení veškerých vzdělávacích materiálů.

- Systém umožní uživateli vytvářet tištěnou variantu zpracovaných vzdělávacích textů (tzn. možnost tvorby tzv. e-book).

- V případě poruchy, která dočasně znemožní řádné využití softwarového nástroje, zajistí dodavatel zprovoznění nástroje do 24 hodin od nahlášení poruchy (postačí e-mail na dodavatelem uvedenou adresu).

- V případě poruchy, která neznemožňuje řádné využívání softwarového nástroje, zajistí dodavatel nápravu do 72 hodin od nahlášení poruchy (postačí e-mail na dodavatelem uvedenou adresu).

- Nástroj dostupný na internetu bez potřeby instalace dalšího software. V případě nutnosti instalace dalšího SW se musí jednat o volně přístupný (bezplatný a hardwarově nenáročný) SW (např. Acrobat Reader pro otevření dokumentů .pdf apod.).

- Systém umožní uživateli v jeho uživatelském účtu snadné navrácení se k dříve studovanému dokumentu/rozpracovanému úkolu v konkrétní označené pasáži („elektronická záložka“).

- Systém umožní uživateli v jeho uživatelském účtu vytvářet poznámky ke studovaným podkladům.

- Systém umožní filtraci výsledků (testů) uživatelů dle různých kritérií a procházení jejich výsledků. Uchazeč umožní práci s výsledky jednotlivých uživatelů a jejich následnou filtraci;  statistické výsledky bude možné exportovat. Pedagog bude mít možnost nahlížet do výsledků práce nadaného žáka a u příkladů, kde není možné automatické vyhodnocení, bude moci vkládat své slovní vyjádření (hodnocení).

- Systém umožní vkládání obecných a dalších informací a jejich editaci, a to především na vstupní stránce webového rozhraní. Jednat se bude zejména o: anketu, základní informace a novinky.

- Podpora multimédií, možnost vkládání obrázků, videa, audia a flash objektů.

- Podpora full-indexace přiložených souborů (DOC, PDF), schopnost vyhledávání napříč celým portálem.

- Zadavatel nemusí platit žádné licenční poplatky. Kompletní řešení a servis dle požadavků v zadávací dokumentaci bude poskytován pouze v rámci výše smluvené ceny zakázky, tj. bez dalších placených prací.

- Časový spínač pro spuštění ankety.

- Dodavatel zajistí plnou kompatibilitu v běžných internetových prohlížečích (min. Explorer, Google Chrome, Firefox).

- Dodavatel zajistí takové řešení, které bude v intervalu 24 hodin zálohovat na jiném serveru veškerá data uložená na SW nástroji tak, aby bylo minimalizováno riziko ztráty uložených dat.

- Součástí zakázky je zprovoznění SW nástroje na internetu, založení domény a pronájem serveru pro uložení veškerých potřebných dat (SW nástroj a Obsahová náplň).

- Dodavatel zajistí takové technické řešení, aby bylo možné software bez  omezení využívat na běžně dostupném virtuálním serveru. Zadavatel  plánuje umístit a zde dlouhodobě provozovat po uvedeném datu konce projektu výukový SW na server s následujícími maximálními parametry:

- Diskový prostor: 60 GB.

- Operační paměť: 3 GB.

- Na serveru budou uložena veškerá data (Vzdělávací nástroj i jeho obsahová část).

Dodavatel vytvoří výstup zakázky tak, aby jej bylo možné na takovém  serveru provozovat (bude se jednat o běžné dostupný virtuální server, s obecně nízkými provozními náklady (cca do 1.500,- Kč měsíčně. Pozn.: nejedná se o zadávací podmínku, jen o obecnou informaci pro dodavatele). Případnou instalaci a nastavení potřebných doplňků,  které nebudou součástí výchozí konfigurace serveru, zajistí dodavatel ve vlastní režii tak, aby tím zadavateli nevznikla žádná povinnost placení  licencí. Předpokládá se tedy využití především open source software. Pro  případ havárie systému bude součástí dodávky též popis nastavení serveru 
a detailní postup zprovoznění celé aplikace. Dodavatel přesune a zprovozní software vč. do té doby zadavatelem vloženého obsahu na výše specifikovaný server. Tento přesun bude proveden v závěrečné fázi realizace zakázky (duben 2014). Zadavatel k tomu poskytne potřebnou součinnost. Více viz harmonogram zakázky.

- Dodavatel proškolí minimálně 5 zástupců zadavatele na ovládání administračního prostředí softwarového nástroje, seznámí je s funkcionalitami nástroje a představí efektivní postupy práce se SW nástrojem. Rozsah zaškolení bude alespoň 2 hodiny. Zaškolení proběhne na místě určeném a zajištěném zadavatelem v Ústeckém kraji.

Základní požadavky: Část II. Obsahová vzdělávací náplň

Obsahovou vzdělávací náplň softwaru zpracuje dodavatel a dle níže uvedeného harmonogramu bude předávat zadavateli vytvořené výstupy a podklady ke kontrole a připomínkám.

Specifikace obsahové části vychází zcela ze zaměření Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro oblasti (Tematické zaměření):

- Jazyk a jazyková komunikace, (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk – zejména angličtina).

- Matematika a její aplikace (Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy).

- Informační a komunikační technologie (Základy práce s počítačem, vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací).

- Člověk a jeho svět (Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví).

- Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova.

Celkový počet úloh: min. 100. Pro každé Tematické zaměření bude zpracováno minimálně 15 úloh. Zbývající úlohy budou tematicky zaměřeny do uvedených oblastí dle vývoje a potřeb projektu a průběhu prací na zakázce v koordinaci dodavatele a zadavatele.

Klasifikace učebních úloh z hlediska jejich náročnosti a zaměření vychází z obecně uznávané taxonomie dle D. Tollingerové:

- Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků (1.) a Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky (2.)

- Úlohy vyžadující složitější myšlenkové operace s poznatky (3.), Úlohy vyžadující sdělení poznatků (4.) a Úlohy vyžadující tvořivé myšlení (5.).

Každá úloha nebo soubor zadání k jedné úloze bude zpracována v rozsahu řešení nadaným žákem (viz specifikace cílové skupiny) přibližně 15 – 20 min.

Počet úloh dle uvedené taxonomie: Úlohy označené stupněm 3., 4. a 5. budou v souhrnu na celkovém počtu zpracovaných úloh tvořit min. 70 % z celkového počtu učebních úloh. Toto členění platí též v rámci jednotlivých Tematických zaměření.

Informace o této taxonomii je mimo jiné možné nalézt v publikaci s názvem Vysokoškolská pedagogika, M. Slavík a kol., str. 220, Grada Publishing a.s., 2012. Případně též Kalhous Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Pro lepší orientaci uchazeče zadavatel přikládá v přílohách zpracované vzorové příklady, které splňuji požadovanou úroveň a zaměření dle této Výzvy.

Obecné požadavky na obě části

Autorské právo

Dodavatel zajistí, aby bylo celé dílo bezvadné z hlediska autorských a licenčních práv. Dodavatel umožní zadavateli výsledný produkt volně využívat a šířit. Výsledný produkt bude rovněž poskytnut k volnému využití a šíření zprostředkujícímu a řídícímu orgánu programu OP VK.

# Footnotes

Uchazeč vhodně upraví návrh smlouvy v části „Předmět smlouvy“ tak, aby odpovídal části/částem zakázky, do kterých podává svou nabídku. V případě ponechání nerelevantního ustanovení, se nebude k takovému ustanovení návrhu smlouvy přihlížet.

Uchazeč případně odstraní ustanovení o harmonogramu prací pro tu část zakázky, které se svou nabídkou neúčastní. V případě ponechání nerelevantního ustanovení, se nebude k takovému ustanovení návrhu smlouvy přihlížet.

# Text boxes

Za objednatele

V…………….. dne……………..

…………………………………………..

Ing. Klára Malhausová

Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělávání

Za zhotovitele

V………….. dne……………..

…………………………………………..

Titul, jméno a příjmení

funkce